|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT CHARTER** | | | | | |
| **Project name** | web thanh lý sách | | | | |
| **Project Description** | Hiện tại nhu cầu thanh lý sách và tìm mua sách cũ của sinh viên tăng cao. Nhận thấy nhu cầu này của sinh viên tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, nhóm RSX triển khai dự án nhóm “Web thanh lý sách” cho môn học Quản trị dự án Công Nghệ Thông Tin.  *Purpose:*   * Tạo một kênh để kết nối giữa người mua và người thanh lý sách. * Hạn chế vi phạm bản quyền sách trong thời gian tới. * Phù hợp với túi tiền của sinh viên. * Chia sẻ kiến thức. | | | | |
| **Project Manager** | Huỳnh Văn Công Luận | | **Date Approved** |  | |
| **Project Sponsor** | Cao Thị Nhâm | | **Signature** |  | |
| **Scope** | | | **Expected Goals/ Deliverables** | | |
| - Loại sách: Sách các khối ngành kinh tế, sách phát triển bản thân dành cho 10.000 sinh viên Kinh Tế.  - Đối tượng: Sinh viên trường đại học Kinh Tế. | | | WAVE RSX sẽ tạo một kênh thanh lý sách cho 10.000 sinh viên Kinh Tế trong vòng 2 tháng ( từ tháng 9 – 11/2019) | | |
| **Team Member** | | |
| **Name** | | **Role** |
| Huỳnh Văn  Công Luận | | Quản lý thành viên và phân chia nhiệm vụ. Theo dõi và thúc đẩy tiến độ dự án. Quản lý chi phí dự án. Chia sẻ và động viên member. |
| Nguyễn Hà Linh | | Người chịu trách nhiệm thiết kế giao diện trang web. Xây dựng hình ảnh và nội dung của dự án. |
| Trần Nguyễn  Gia Huy | | Back-end Developer |
| Hoàng Toàn | | Back-end Developer |
| Trần Thị An | | Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu liên quan đến dự án. |
| Đoàn Chí Tài | | Database Developer |
| **Risk and Constraints** | | | **Milestones** | | |
| **Risk**  ***Nhân lực:***  + Vì lý do các nhân, thành viên có thể không tiếp tục thực hiện dự án  + Thiếu kiến thức chuyên môn | **Mitigation**  + Phân bổ nhân lực hợp lý, sử dụng nhân lực có sẵn.  + Tổ chức đào tạo thành viên về kiến thức làm web. | | **Sprint1**\_Thiết lập môi trường, xây dưng goal và method cho dự án, tạo khung cơ bản cho dự án. | | 2/9 – 15/9 |
| **Sprint2**\_Tạo WBS, ước lượng nguồn lực thời gian và chi phí. Lên lịch và tạo đường gang cho dự án. | | 16/9 – 30/9 |
| ***Thời gian***:  + Dự kiến sai thời gian hoàn thành dự án | + Có quỹ thời gian hợp lý cho từng pha của dự án, có nhiều pha chúng ta có thể thực hiện đồng thời chứ không nhất thiết phải chờ hoàn thành xong pha này mới tiến hành thực hiện pha tiếp theo. Phải tính thời gian dự trù để khắc phục nếu xảy ra những rủi ro trong quá trình thực thi dự án. | | **Sprint3**\_Các member thực hiện chạy các công việc mình được phân công, chạy thử dự án và chỉnh sửa. | | 1/10 -31/10 |
| ***Sản phẩm:*** + Phát triển giao diện sai với bản thiết kế và phải thực hiện lại  + Không cung cấp đủ chức năng cho dự án như đã cam kết  +Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn sẽ gây nên loãng thông tin. | + Về phía đội dự án phải nắm rõ yêu cầu, nếu không hiểu thì phải tìm hiểu lại để tránh hiểu sai yêu cầu dự án, tránh bỏ sót thông tin.  + Thống nhất ý kiến trong nội bộ, chốt lại yêu cầu đối với dự án. | | **Sprint4**\_Manager kiểm soát dự án, kiểm tra các actual effort, cũng như đốc thúc các thành viên đẩy nhanh tiến độ. Chạy chính thức các công việc của dự án. | | 1/11 – 24/11 |